RF 경량화·파라미터 검증 실험 계획서 (수정안)

바른자세 AIoT 프로젝트 · 팀원 제안서 보완본 · 2026-10-14

# 1. 목적과 논문 내 위치

팀원 제안(Baseline / Lightweight / Tuned RF 비교)을 바탕으로, 실험 설계를 논문에서 방어 가능한 형태로 보완한다. 이 실험은 정확도 향상이 목적이 아니라, 트리 수와 깊이를 줄여도 분류 성능이 유지되고 모델 크기와 추론 시간이 줄어든다는 점을 보이는 것이다.

- 논문 서론의 세 번째 주장인 CPU 환경 경량 동작에 대한 수치 근거로 사용한다(실험 4.7절).

- 독립적인 기여로 내세우지 않는다. 기여는 깊이 융합 특징, MoveNet 파이프라인 수정, 측면 복원이며 RF 실험은 보조 근거다.

- 논문에는 'Tuned가 더 좋다'가 아니라 '경량 설정에서도 성능이 유지된다'로 서술한다.

# 2. 기존 제안 대비 변경점

| 항목 | 기존 제안 / 현재 코드 | 수정안 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | rf_baseline.py: 200그루, 무작위 75/25 분할 / rf_lopo.py: 300그루, balanced, 참가자 단위 | 하나로 고정: 300그루, class_weight=balanced, 참가자 단위 평가 |
| 분할 | 동일 분할 원칙만 명시 | 바깥 루프 leave-one-participant-out, 모든 모델에 동일 적용 |
| 파라미터 선택 | CV로 선택 | 안쪽 grouped CV(촬영 회차 단위 묶음)로 선택. 일반 K-fold는 같은 사람이 학습·검증에 섞여 점수가 부풀려지므로 사용하지 않음 |
| 최종 테스트 | 마지막에만 사용 | 바깥 폴드의 held-out 참가자가 그 역할을 함(중첩 검증) |
| 탐색공간 | n_estimators, max_depth 등 6개 축 | class_weight 후보에 balanced_subsample 추가. 탐색 횟수는 제한(랜덤 서치 30회 내외) |
| 지표 | accuracy, macro-F1, P/R, 혼동행렬, 크기, 시간 | 클래스별 recall 추가(slouch, neck_light 약점 가시화), 결측 처리 방식 A로 고정 |
| 특징 세트 | 특징 자동 제거 금지 | no_hip을 기본으로 하고 all과 비교(엉덩이 깊이 결측 69%, p01 편중) |

# 3. 실험 설계

## 3.1 데이터와 특징

- 입력: data/side_logs의 55개 CSV(p01 3회차, p02 2회차). 숫자 로그만 사용하며 영상은 쓰지 않는다.

- 클래스: 9개 자세. lean 계열은 좌표가 없어 학습 불가하므로 제외(기존 T5와 동일).

- 결측 처리: 방식 A(결측 플래그 + 중앙값 대체). 방식 B(행 삭제)는 19~58%만 남아 사용하지 않는다.

## 3.2 비교 모델

| 모델 | 설정 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | n_estimators=300, class_weight=balanced, random_state=42 | 기준선. 기존 T5 결과(all 0.649, no_hip 0.635)와 재현 일치 확인 |
| Lightweight | n_estimators=50, max_depth=10, min_samples_split=5, min_samples_leaf=2 | 경량화 주장의 핵심 비교 대상 |
| Tuned | 랜덤 서치, 안쪽 grouped CV, 후보: n_estimators(30/50/100/200), max_depth(5/10/15/None), min_samples_split(2/5/10), min_samples_leaf(1/2/4), max_features(sqrt/log2), class_weight(None/balanced/balanced_subsample) | 탐색 이득 확인. 데이터가 작아 결과가 불안정할 수 있음을 전제 |

## 3.3 평가 절차

- 바깥 루프: p01 제외 학습 → p01 평가, p02 제외 학습 → p02 평가. 두 값의 평균과 각각을 모두 보고한다.

- 안쪽 루프(Tuned만): 학습 참가자의 촬영 회차를 그룹으로 하는 GroupKFold. 바깥 held-out 참가자는 선택 과정에서 절대 보지 않는다.

- 모든 모델은 같은 환경(같은 PC, 같은 sklearn 1.9.1, 같은 시드)에서 실행한다.

- 추론 시간은 단일 샘플 predict를 반복 측정해 중앙값과 p95를 기록한다. 모델 크기는 joblib 저장 파일(KB)로 기록한다.

# 4. 결과 표 양식

| 모델 | 특징 | macro-F1 | 정확도 | 모델 크기(KB) | 추론 중앙값(ms) | 추론 p95(ms) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | no_hip |  |  |  |  |  |  |
| Lightweight | no_hip |  |  |  |  |  |  |
| Tuned | no_hip |  |  |  |  |  |  |
| Baseline | all |  |  |  |  |  |  |
| Lightweight | all |  |  |  |  |  |  |

클래스별 recall 표와 모델별 혼동행렬은 experiments/rf_tuning.md에 별도로 저장한다.

# 5. 해석 원칙과 한계

- 참가자가 2명이므로 모든 수치는 예비 결과로 표기한다. 모델 간 차이가 폴드 간 편차보다 작으면 '차이 없음'으로 해석한다.

- Tuned가 Baseline보다 낮거나 같아도 정상이다. 그 경우 '튜닝 이득 없음, 경량 설정으로 충분'으로 서술한다.

- 사람 간 편차가 지배적인 병목이며 파라미터로 해결되지 않는다. 일반화 개선은 p03, p04 추가 수집에 달려 있다.

- 팔꿈치 각도 등 중요도 상위 특징이 개인 습관일 가능성은 특징을 자동 제거하지 않고 no_hip/all/relative 비교로 확인한다.

- 자원 평가의 본체는 전체 파이프라인(MoveNet, 깊이 처리, 판정 포함) CPU/RAM 측정이며, RF 수치는 그 일부로 함께 제시한다.

# 6. 일정과 산출물

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baseline 재현(T5와 숫자 일치 확인) | scripts/rf_tuning.py 초안 |
| 2 | Lightweight, Tuned 실행, 크기·시간 측정 | experiments/rf_tuning.md |
| 3 | 결과를 팀원 문서 7장 표에 이관 | 채워진 결과표 |
| 4 | p03, p04 수집 후 동일 절차 재실행(선택) | 갱신된 표 |

예상 소요: 반나절. 카메라 수령일(10/15) 일정과 무관하게 기존 로그만으로 진행 가능하다. 논문 본문 반영은 별도로 상의한 뒤 결정한다.

# 7. 열린 질문

- RF 실험을 직접 수행할지, 팀원이 수행하고 결과만 받을지.

- 결과표를 논문 본문에 넣을지, 부록 또는 보조 자료로 둘지.

- p03, p04 수집 후 재실행을 기본 계획에 포함할지.